Отчет о тестировании “Яндекс Метро”

Виктор Прокопович, 31-я когорта — 4-й спринт

| Ожидаемое время выполнения работы | Фактическое время выполнения работы |
| --- | --- |
| ~ 20-25ч | ~ 40ч |

Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении: Android Studio Meerkat | 2024.3.1 Patch 2, Honor 8 Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080х1920

Номер тестируемой версии приложения: “Яндекс.Метро” v3.6 и “Яндекс.Метро” v2.13 - для проверки обновления.

Все требования, затронутые изменениями, были покрыты Чек-листом.

Также написан регрессионный Чек-лист.

Результаты выполнения тестов можно посмотреть в отчёте Баг-репортов.

Из 99 проверок - успешно прошло 80

Не прошло — 19

Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам: Блокирующие: 0

Критичные: 0

Средний приоритет: Б2, Б3, Б15, Б19

Низкий приоритет: Б1, Б4, Б13, Б14, Б17, Б18

Незначительные: Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, Б16

При тестировании новой функциональности обнаружено большое количество незначительных багов в зоне “изменения ориентации смартфона”, также есть баги на которые стоит обязательно обратить внимание - в зоне “истории” и “временных интервалов”

При регрессионном тестировании обнаружены баги которые не затрагивают основной функционал, но на них обязательно нужно обратить внимание! Например смена режима темы и форма обратной связи

При повторном тестировании обратить внимания на Баги связанные с установкой и запуском приложения, т.к. это может негативно отразиться на “бизнес” составляющей проекта, поскольку значок приложение не появляется в ожидаемом/логичном месте, соответственно пользователю может быть неудобно - искать куда оно установилось, а также обратить внимание на “запрос разрешений”. Уделить особое внимание Багам связанным с функциональностью жестов и историей выбора станций, конечно не забыть про баги связанные с “ориентацией устройства”.

Так, как блокирующих и критических багов не найдено, приложения можно выпускать в релих

Необязательные правки от ревьюера:

Валентина, привет!

Спасибо за развёрнутое ревью, внёс коррективы согласно рекомендация.

Все правки продублировал в тех же цветах как здесь:

⚠️ Анализ чек-листа станет проще и быстрее, если: — добавить в шапку чек-листа номер тестируемой версии приложения и описание тестового устройства (модель и версию ОС).

⛔️ В чек-листе не хватает проверок:

— сохранения измененных настроек приложения после обновления   - на всякий случай для этой проверки записал скринкаст, ссылку прикрепил, а то в чате было обсуждение про плавающие баги… у меня проверка прошла успешно, настройки сохраняются при обновлении

— запуска приложения после его закрытия

— В чек-листе есть излишние проверки.

Из того что удалось найти после анализа:

- проверка на “построение маршрута”, она прям откровенно продублировалась

- Проверки кнопки <i> так как она не является “одной из главных” функций

⚠️ Рекомендую выделять в репортах ФР красным шрифтом, а ОР — зеленым.Так сразу видно нужные части репорта, не вчитываясь в заголовки.

⚠️ Про предусловия - принял к сведению! В предыдущих спринтах делал +\- так же, возможно из за “начальных” заданий ревьеры не заостряли на этом внимание и пропускали… Буду исправляться!

Надеюсь, что все исправления выполнил в полной мере, жду с нетерпением фидбэк!